وثيقة متطلبات المنتج

Product Requirements Document (PRD)

ServiceHub

منصة SaaS متعددة المستأجرين لحجز وإدارة الخدمات (Multi-Vendor Booking Marketplace)

الإصدار 1.0

تاريخ الإصدار: 3 يوليو 2026

الحالة: مسودة للتطوير — مشروع تدريبي بمعايير إنتاجية حقيقية

# 1. ضبط الوثيقة (Document Control)

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| اسم المشروع | ServiceHub — منصة حجز خدمات متعددة البائعين |
| نوع الوثيقة | Product Requirements Document (PRD) |
| الإصدار | 1.0 |
| تاريخ الإنشاء | 3 يوليو 2026 |
| الغرض | مشروع تدريبي بمعايير سوق العمل الفعلية — Portfolio / Freelance-ready project |
| الجمهور المستهدف للوثيقة | المطور (أنت) — بمثابة Client Brief حقيقي |
| مستوى الصرامة في التقييم | مرتفع جداً — يُعامل كمنتج Production وليس تمرين تعليمي |

# 2. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

ServiceHub هي منصة SaaS متعددة المستأجرين (Multi-tenant) تتيح لمزودي الخدمات (Vendors) — مثل صالونات التجميل، مراكز الصيانة، المدربين الشخصيين، العيادات الصغيرة، الاستشاريين — عرض خدماتهم وإدارة الحجوزات، بينما يستطيع العملاء (Customers) استعراض الخدمات المتاحة في منطقتهم، حجزها، والدفع إلكترونياً، مع منظومة تقييمات ومراسلة مباشرة.

يجمع المشروع بين ثلاثة من أكثر أنماط المشاريع طلباً في سوق العمل والفريلانس حالياً: منصات SaaS، الأسواق متعددة البائعين (Multi-vendor Marketplace)، وأنظمة الحجز (Booking Systems)، بما يجعله معياراً واقعياً لتقييم الجاهزية للعمل الاحترافي.

### 2.1 لماذا هذا المشروع تحديداً

- يغطي دورة منتج كاملة: مصادقة، أدوار متعددة، مدفوعات حقيقية، لوحات تحكم، إشعارات لحظية، بحث متقدم.

- يحاكي متطلبات عميل حقيقي: عمولات، نزاعات، تعدد لغات، أمان بيانات الدفع.

- قابل للتوسّع لاحقاً إلى تطبيق موبايل بنفس الـ Backend (API-first).

- يفرض على المطور التعامل مع تعقيدات حقيقية: تعارض الحجوزات الزمنية، الحالات المتزامنة (concurrency)، الأمان.

# 3. بيان المشكلة والأهداف (Problem Statement & Goals)

### 3.1 المشكلة

أصحاب الأعمال الصغيرة ومقدمو الخدمات المستقلون يعتمدون حالياً على وسائل متفرقة وغير فعالة لإدارة الحجوزات (واتساب، اتصالات هاتفية، جداول Excel)، مما يؤدي إلى تعارض المواعيد، فقدان العملاء المحتملين، وغياب أي تحليل بيانات لأداء أعمالهم.

### 3.2 أهداف المنتج

- توفير منصة موحّدة تتيح لأي مزود خدمة إدارة أعماله (الخدمات، الجدول الزمني، الحجوزات، المدفوعات) من مكان واحد.

- تمكين العملاء من اكتشاف مزودي الخدمات القريبين، مقارنة الأسعار والتقييمات، والحجز مباشرة دون تواصل يدوي.

- تحقيق إيراد للمنصة عبر عمولة على كل عملية حجز مكتملة (Commission-based model).

- بناء نظام قابل للتوسع تقنياً وتجارياً (إضافة فئات خدمات جديدة، مناطق جغرافية، لغات).

### 3.3 مؤشرات النجاح (Success Metrics)

| المؤشر | الهدف المستهدف (مرحلة MVP) |
| --- | --- |
| زمن استجابة API (P95) | أقل من 300ms للعمليات القرائية |
| معدل نجاح عملية الدفع | أعلى من 98% |
| معدل تعارض الحجوزات (Double booking) | 0% — يجب أن يكون مستحيلاً منطقياً |
| تغطية الاختبارات (Test Coverage) | لا تقل عن 70% للـ Backend الحرج (Auth, Booking, Payments) |
| زمن تحميل الصفحة الرئيسية | أقل من 2.5 ثانية (LCP) |
| توفر النظام (Uptime المستهدف بعد النشر) | 99.5% |

# 4. المستخدمون والشخصيات المستهدفة (Users & Personas)

### 4.1 Persona 1 — مزود الخدمة (Vendor)

سارة، 34 عاماً، تدير صالون تجميل مستقل. تحتاج إلى إدارة جدول حجوزات يومي متغير، تتبع الإيرادات، وتقليل الحجوزات الملغاة أو المتعارضة. غير متمرسة تقنياً — تحتاج واجهة بسيطة وواضحة.

### 4.2 Persona 2 — العميل (Customer)

أحمد، 28 عاماً، يبحث عن مدرب لياقة بدنية بالقرب من منطقته يمكنه حجز جلسة معه خلال دقائق دون اتصال هاتفي، مع رؤية التقييمات السابقة قبل الحجز.

### 4.3 Persona 3 — مدير المنصة (Admin)

فريق تشغيل المنصة، مسؤول عن مراجعة طلبات انضمام Vendors جدد، حل النزاعات بين الأطراف، ومراقبة المؤشرات المالية والتشغيلية.

# 5. نطاق المشروع (Scope)

### 5.1 ضمن النطاق (In Scope) — المرحلة الأولى (MVP)

- تسجيل دخول وتسجيل حسابات بثلاثة أدوار (Admin, Vendor, Customer).

- لوحة تحكم Vendor لإدارة الخدمات والجدول الزمني.

- محرك حجز مع منع التعارض الزمني.

- دفع إلكتروني عبر Stripe (وضع Test) مع اقتطاع عمولة تلقائي.

- لوحة Admin لإدارة الـ Vendors والتقارير.

- نظام تقييمات ومراجعات مرتبط بحجوزات فعلية فقط (Verified Reviews).

- بحث وفلترة (حسب الفئة، الموقع، السعر، التقييم).

- إشعارات لحظية (Booking confirmed/cancelled) عبر WebSocket.

- دعم لغتين (عربي/إنجليزي) مع دعم كامل لـ RTL.

### 5.2 خارج النطاق حالياً (Out of Scope — مراحل قادمة)

- تطبيق الموبايل الأصلي (React Native) — مخطط له كمرحلة ثانية، لكن الـ API يُبنى بشكل يدعمه لاحقاً.

- نظام دردشة صوتية/فيديو.

- الدفع عبر بوابات محلية إضافية (مثل مدى، STC Pay) — تُضاف بعد التحقق من نجاح MVP.

- تطبيق خصومات وكوبونات معقدة (يُكتفى بخصم بسيط قابل للتفعيل من Admin).

# 6. الأدوار والصلاحيات (Roles & Permissions)

| الصلاحية | Customer | Vendor | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| تصفح وحجز الخدمات | ✔ | — | — |
| إدارة الخدمات الخاصة به | — | ✔ | — |
| إدارة الجدول الزمني/التوفر | — | ✔ | — |
| كتابة تقييم (بعد حجز مكتمل) | ✔ | — | — |
| الرد على التقييمات | — | ✔ | — |
| الموافقة/رفض حساب Vendor جديد | — | — | ✔ |
| عرض التقارير المالية الكلية للمنصة | — | — | ✔ |
| تعديل نسبة العمولة | — | — | ✔ |
| حل النزاعات وإلغاء حجوزات قسرياً | — | — | ✔ |
| إدارة الرسائل الخاصة بحجز معيّن | ✔ | ✔ | عرض فقط عند نزاع |

# 7. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

## 7.1 وحدة المصادقة وإدارة الحسابات (Auth Module)

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | تسجيل حساب جديد بالبريد الإلكتروني وكلمة مرور، مع تحقق من صحة البريد عبر رابط تفعيل | عالية |
| AUTH-02 | تسجيل الدخول عبر Google OAuth 2.0 | متوسطة |
| AUTH-03 | إصدار JWT Access Token (صلاحية 15 دقيقة) و Refresh Token (صلاحية 7 أيام) مخزّن في HttpOnly Cookie | عالية |
| AUTH-04 | آلية استعادة كلمة المرور عبر رمز مؤقت (OTP أو رابط) صالح لمدة 15 دقيقة فقط | عالية |
| AUTH-05 | تحديد الدور (Role) عند التسجيل: Customer أو Vendor؛ حساب Vendor يتطلب مراجعة Admin قبل التفعيل الكامل | عالية |
| AUTH-06 | قفل الحساب مؤقتاً بعد 5 محاولات دخول فاشلة متتالية (Rate limiting على مستوى الحساب) | عالية |
| AUTH-07 | تسجيل خروج يبطل الـ Refresh Token فوراً من قاعدة البيانات (Token revocation) | متوسطة |

## 7.2 لوحة تحكم مزود الخدمة (Vendor Dashboard)

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| VEN-01 | إنشاء/تعديل/حذف خدمة (اسم، وصف، سعر، مدة، صور، فئة) | عالية |
| VEN-02 | تحديد أوقات التوفر الأسبوعية المتكررة (Recurring availability) واستثناءات (إجازات/عطلات) | عالية |
| VEN-03 | عرض تقويم بصري بجميع الحجوزات (يومي/أسبوعي/شهري) | عالية |
| VEN-04 | تغيير حالة الحجز: تأكيد، رفض (مع سبب إلزامي)، إتمام | عالية |
| VEN-05 | لوحة إحصائيات: إجمالي الإيرادات، عدد الحجوزات، معدل الإلغاء، أعلى الخدمات طلباً (Charts) | متوسطة |
| VEN-06 | طلب سحب الأرباح (Payout request) وعرض سجل التحويلات المالية | متوسطة |
| VEN-07 | الرد العلني على تقييمات العملاء | منخفضة |

## 7.3 محرك الحجز (Booking Engine)

هذا الموديول هو الأكثر حساسية تقنياً في المشروع — يجب أن يكون منع تعارض الحجوزات مضموناً على مستوى قاعدة البيانات وليس فقط في منطق التطبيق.

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| BOOK-01 | عرض الأوقات المتاحة فعلياً فقط بناءً على جدول Vendor والحجوزات القائمة | عالية |
| BOOK-02 | منع حجز وقتين متعارضين لنفس Vendor باستخدام قيود على مستوى قاعدة البيانات (DB constraint / transaction lock) وليس فحصاً في الكود فقط | حرجة (Critical) |
| BOOK-03 | حجز مؤقت (Hold) للوقت لمدة 5 دقائق أثناء إتمام الدفع، يُفرج عنه تلقائياً عند انتهاء المهلة أو فشل الدفع | عالية |
| BOOK-04 | إمكانية إلغاء الحجز من العميل ضمن سياسة إلغاء محددة (مثلاً حتى 24 ساعة قبل الموعد) | عالية |
| BOOK-05 | إرسال تذكير تلقائي (بريد/إشعار) قبل الموعد بـ 24 ساعة وساعة واحدة | متوسطة |
| BOOK-06 | سجل كامل لتاريخ الحجوزات لكل مستخدم (Customer وVendor) | عالية |

## 7.4 المدفوعات والعمولات (Payments & Commission)

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| PAY-01 | تكامل مع Stripe (Test Mode) لإتمام الدفع عند تأكيد الحجز | حرجة (Critical) |
| PAY-02 | احتساب واقتطاع عمولة المنصة تلقائياً من كل معاملة (نسبة قابلة للتعديل من Admin، افتراضياً 10%) | عالية |
| PAY-03 | استخدام Stripe Webhooks للتأكد من نجاح الدفع فعلياً قبل تأكيد الحجز نهائياً (عدم الاعتماد على استجابة الواجهة الأمامية فقط) | حرجة (Critical) |
| PAY-04 | دعم الاسترداد الكامل أو الجزئي (Refund) عند الإلغاء وفق سياسة محددة | عالية |
| PAY-05 | سجل معاملات مالية كامل قابل للتصدير (CSV) لكل من Vendor وAdmin | متوسطة |

## 7.5 لوحة تحكم المدير (Admin Panel)

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| ADM-01 | مراجعة والموافقة/رفض طلبات انضمام Vendors جدد مع التحقق من المستندات | عالية |
| ADM-02 | تعليق أو حظر أي حساب (Vendor/Customer) مخالف | عالية |
| ADM-03 | لوحة تقارير مالية شاملة للمنصة (الإيرادات، العمولات، عدد المعاملات) مع فلترة بالتاريخ | عالية |
| ADM-04 | إدارة النزاعات: عرض تفاصيل حجز متنازع عليه واتخاذ قرار (استرداد/رفض/تحويل جزئي) | متوسطة |
| ADM-05 | إدارة فئات الخدمات (Categories) المتاحة على المنصة | منخفضة |

## 7.6 البحث والاكتشاف (Search & Discovery)

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| SRCH-01 | بحث نصي كامل (Full-text search) عن اسم الخدمة أو Vendor | عالية |
| SRCH-02 | فلترة حسب: الفئة، النطاق السعري، التقييم، الموقع الجغرافي (نطاق بالكيلومتر) | عالية |
| SRCH-03 | ترتيب النتائج: الأقرب، الأعلى تقييماً، الأقل سعراً، الأحدث | متوسطة |
| SRCH-04 | صفحة تفاصيل Vendor عامة (SEO-friendly) قابلة للمشاركة دون تسجيل دخول | متوسطة |

## 7.7 التقييمات والمراجعات (Reviews)

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| REV-01 | السماح بالتقييم فقط لعميل أتمّ حجزاً فعلياً وانتهت حالته إلى 'مكتمل' (منع التقييمات الوهمية) | عالية |
| REV-02 | تقييم من 1 إلى 5 نجوم + تعليق نصي + صور اختيارية | متوسطة |
| REV-03 | احتساب متوسط التقييم لكل Vendor تلقائياً وعرضه في نتائج البحث | عالية |
| REV-04 | إمكانية إبلاغ Admin عن مراجعة مسيئة لمراجعتها | منخفضة |

## 7.8 الرسائل والإشعارات (Messaging & Notifications)

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| MSG-01 | محادثة مباشرة بين Customer وVendor مرتبطة بحجز محدد فقط (وليس دردشة عامة مفتوحة) | متوسطة |
| NOTIF-01 | إشعارات لحظية عبر WebSocket عند: تأكيد/رفض/إلغاء حجز، رسالة جديدة | عالية |
| NOTIF-02 | إشعارات بريد إلكتروني احتياطية (Fallback) في حال عدم اتصال المستخدم لحظياً | متوسطة |

## 7.9 تعدد اللغات (Internationalization)

| المعرّف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| I18N-01 | دعم كامل للعربية (RTL) والإنجليزية (LTR) في كل الواجهات دون كسر التصميم | عالية |
| I18N-02 | تخزين محتوى الخدمات (الاسم/الوصف) بصيغة قابلة للترجمة مستقبلاً (بنية جاهزة للتوسع للغات إضافية) | منخفضة |

# 8. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

## 8.1 الأمان (Security)

- تشفير كلمات المرور باستخدام bcrypt/argon2 (لا يُقبل أي تخزين نصي صريح).

- حماية كل الحقول من SQL Injection عبر ORM/Query Builder وParameterized Queries حصراً.

- حماية من XSS عبر تعقيم كل مدخلات المستخدم المعروضة (خصوصاً في التعليقات والمراجعات).

- حماية من CSRF على كل نقاط تعديل البيانات (state-changing endpoints).

- Rate limiting على مستوى API (خصوصاً Auth وBooking) لمنع إساءة الاستخدام والهجمات الآلية.

- عدم تخزين أي بيانات بطاقة دفع على خوادمنا مطلقاً — الاعتماد الكامل على Stripe Elements/Tokenization (PCI-DSS compliance بالتفويض).

- فحص صلاحيات المستخدم (Authorization) في كل endpoint على مستوى الـ Backend، وليس الاعتماد على إخفاء العناصر في الواجهة فقط.

- تسجيل (Logging) لكل العمليات الحساسة: تسجيل دخول، تغيير كلمة مرور، معاملات مالية، مع عدم تسجيل بيانات حساسة صريحة.

## 8.2 الأداء (Performance)

- زمن استجابة API للعمليات القرائية الشائعة أقل من 300ms عند 95% من الطلبات (P95).

- استخدام Redis للتخزين المؤقت للبيانات عالية القراءة (نتائج بحث، بيانات Vendor العامة).

- Pagination إلزامي على كل نقطة تُرجع قوائم (لا يُسمح بإرجاع جدول كامل دفعة واحدة).

- Indexing صحيح على أعمدة البحث والفلترة المتكررة (location, category, rating, vendor_id).

## 8.3 قابلية التوسع (Scalability)

- بنية Stateless للـ Backend تسمح بتشغيل عدة نسخ (instances) خلف Load Balancer.

- فصل منطقي واضح بين الموديولات (Auth, Booking, Payments...) يسمح بفصلها لاحقاً إلى خدمات مصغّرة عند الحاجة.

## 8.4 الموثوقية والتوفر (Reliability & Availability)

- نسخ احتياطي يومي تلقائي لقاعدة البيانات مع اختبار استعادة دوري.

- معالجة سليمة للأخطاء (Graceful error handling) مع رسائل واضحة للمستخدم ودون كشف تفاصيل تقنية داخلية (Stack traces).

- آلية Health Check لكل خدمة لدعم المراقبة التلقائية.

## 8.5 قابلية الصيانة (Maintainability)

- التزام كامل بمعايير كتابة كود موحّدة (Linting + Formatting تلقائي عبر ESLint/Prettier أو Black).

- تغطية اختبارات لا تقل عن 70% للموديولات الحرجة: Auth, Booking, Payments.

- توثيق API عبر OpenAPI/Swagger يُحدَّث تلقائياً مع الكود.

- سجل تغييرات (Changelog) وإصدارات واضحة لكل نشر (Semantic Versioning).

# 9. البنية التقنية المقترحة (Technical Architecture)

## 9.1 الحزمة التقنية (Tech Stack)

| الطبقة | التقنية المقترحة | السبب |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (React) + TypeScript + Tailwind CSS | SSR/SEO للصفحات العامة + أداء ونمطية عالية |
| Backend | NestJS (Node.js + TypeScript) | بنية معمارية منظمة (Modules/Providers) تناسب مشروعاً بهذا الحجم أفضل من Express الخام |
| قاعدة البيانات | PostgreSQL | دعم قوي للعلاقات المعقدة والـ Transactions اللازمة لمنع تعارض الحجوزات |
| التخزين المؤقت | Redis | الجلسات، الحجز المؤقت (Booking hold)، تسريع القراءة |
| الوقت الحقيقي | Socket.io | الإشعارات والرسائل اللحظية |
| المدفوعات | Stripe API + Webhooks | أكثر بوابات الدفع دعماً وتوثيقاً للتكامل الآمن |
| البحث | PostgreSQL Full-Text Search (أو Meilisearch عند الحاجة لأداء أعلى) | كافٍ لحجم MVP دون تعقيد بنية إضافية |
| التخزين (الصور) | Amazon S3 أو Cloudinary | تخزين موثوق وقابل للتوسع للصور والوسائط |
| الاستضافة/النشر | Docker + GitHub Actions (CI/CD) على Railway/Render/VPS | نشر آلي قابل للتكرار |
| المراقبة | Sentry (أخطاء) + Uptime monitoring | رصد الأعطال قبل وصول الشكاوى |

## 9.2 نمط البنية العام

يُعتمد نمط Modular Monolith في مرحلة MVP: تطبيق واحد منظم في موديولات مستقلة منطقياً (auth, users, vendors, bookings, payments, reviews, notifications)، بحيث يسهل لاحقاً فصل أي موديول إلى خدمة مستقلة (Microservice) دون إعادة كتابة شاملة. هذا الاختيار مناسب لحجم المشروع الحالي ويتجنب التعقيد غير المبرر لبنية Microservices الكاملة في هذه المرحلة.

## 9.3 مخطط تدفق حجز نموذجي (High-level Flow)

- العميل يختار خدمة ووقتاً متاحاً → الواجهة الأمامية ترسل طلب حجز.

- الـ Backend يبدأ Transaction، يتحقق من توفر الوقت فعلياً، وينشئ 'حجز مؤقت' (status: pending_payment) مع قفل الوقت لمدة 5 دقائق.

- يُنشأ Payment Intent عبر Stripe ويُعاد Client Secret للواجهة الأمامية لإتمام الدفع.

- عند نجاح الدفع، يصل Webhook من Stripe إلى الـ Backend، الذي يؤكد الحجز نهائياً (status: confirmed) ويحرر القفل بشكل دائم.

- عند فشل الدفع أو انتهاء المهلة، يُلغى الحجز المؤقت تلقائياً ويُعاد الوقت متاحاً.

- تُرسل إشعارات لحظية وبريدية لكل من Customer وVendor.

# 10. نموذج البيانات (Data Model) — الكيانات الرئيسية

| الكيان | الحقول الرئيسية | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| User | id, name, email, password_hash, role, phone, locale, created_at | الجدول الأساسي لكل من Customer/Vendor/Admin بحقل role |
| VendorProfile | id, user_id (FK), business_name, description, category_id, address, lat, lng, commission_rate, status(pending/approved/suspended) | علاقة 1:1 مع User عندما role=vendor |
| Service | id, vendor_id (FK), title, description, price, duration_minutes, category_id, is_active | — |
| Availability | id, vendor_id (FK), day_of_week, start_time, end_time, is_exception, exception_date | يدعم التكرار الأسبوعي والاستثناءات |
| Booking | id, customer_id (FK), vendor_id (FK), service_id (FK), start_time, end_time, status, price_at_booking, commission_amount | قيد UNIQUE/Exclusion constraint لمنع تداخل الأوقات لنفس vendor_id |
| Payment | id, booking_id (FK), stripe_payment_intent_id, amount, status, refunded_amount | مطابقة مع Stripe Webhooks |
| Review | id, booking_id (FK unique), rating, comment, created_at | يُسمح بمراجعة واحدة فقط لكل booking |
| Message | id, booking_id (FK), sender_id (FK), content, created_at, read_at | — |
| Category | id, name_ar, name_en, icon | — |
| Notification | id, user_id (FK), type, payload, read_at, created_at | — |

ملاحظة حرجة: يجب تطبيق قيد على مستوى قاعدة البيانات (مثل EXCLUDE constraint في PostgreSQL باستخدام امتداد btree_gist على النطاق الزمني + vendor_id) لمنع تعارض الحجوزات فيزيائياً، وعدم الاكتفاء بالتحقق البرمجي في طبقة التطبيق فقط.

# 11. تصميم واجهة البرمجة (API Design Overview)

تُصمَّم الواجهة كـ RESTful API موثقة بالكامل عبر OpenAPI/Swagger، مع إمكانية إضافة GraphQL لاحقاً إذا تطلب تطبيق الموبايل ذلك. أمثلة على أهم نقاط النهاية:

| Method | Endpoint | الوصف |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | تسجيل حساب جديد |
| POST | /api/v1/auth/login | تسجيل الدخول وإصدار التوكنات |
| POST | /api/v1/auth/refresh | تجديد Access Token |
| GET | /api/v1/vendors?category=&lat=&lng=&radius=&sort= | البحث عن مزودي الخدمة والفلترة |
| GET | /api/v1/vendors/:id/availability?date= | جلب الأوقات المتاحة فعلياً |
| POST | /api/v1/bookings | إنشاء حجز مؤقت (pending_payment) |
| POST | /api/v1/payments/webhook | استقبال أحداث Stripe (توقيع مُتحقَّق منه إلزامياً) |
| PATCH | /api/v1/bookings/:id/status | تحديث حالة الحجز (Vendor/Admin فقط) |
| POST | /api/v1/reviews | إضافة تقييم لحجز مكتمل |
| GET | /api/v1/admin/reports/revenue?from=&to= | تقرير مالي شامل (Admin فقط) |

# 12. متطلبات تجربة المستخدم (UX/UI Requirements)

- تصميم متجاوب بالكامل (Mobile-first) — أغلب Customers سيتصفحون من الجوال.

- دعم RTL كامل وحقيقي (وليس فقط عكس اتجاه النص) — الأيقونات والتخطيط يجب أن تُعكس منطقياً.

- تدفق حجز لا يتجاوز 3 خطوات من اختيار الخدمة إلى تأكيد الدفع.

- حالات تحميل وأخطاء واضحة (Skeleton loaders, Empty states, Error states) في كل شاشة تعتمد على بيانات من الخادم.

- إتاحة الوصول (Accessibility): تباين ألوان كافٍ، دعم قارئ الشاشة للعناصر الأساسية، Focus states واضحة.

# 13. المراحل والجدول الزمني المقترح (Milestones)

| المرحلة | المحتوى | المدة التقديرية |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | إعداد البنية التحتية: Repo, CI/CD, بيئة التطوير، تصميم قاعدة البيانات | أسبوع |
| Phase 1 | Auth + إدارة المستخدمين + لوحة Vendor الأساسية (CRUD خدمات) | أسبوعان |
| Phase 2 | محرك الحجز الكامل + منع التعارض + التقويم | أسبوعان إلى 3 أسابيع |
| Phase 3 | تكامل المدفوعات (Stripe) + العمولات + الاسترداد | أسبوعان |
| Phase 4 | البحث والفلترة + التقييمات + الرسائل/الإشعارات اللحظية | أسبوعان |
| Phase 5 | لوحة Admin الكاملة + التقارير | أسبوع إلى أسبوعين |
| Phase 6 | اختبارات شاملة، تحسين أداء، تعدد اللغات، تجهيز للنشر | أسبوعان |

# 14. المخاطر والافتراضات (Risks & Assumptions)

### 14.1 المخاطر التقنية

- تعارض الحجوزات تحت الحمل العالي (Race conditions) إن لم تُستخدم قيود قاعدة بيانات صحيحة — الأثر: حجز مزدوج لنفس الوقت.

- الاعتماد على استجابة الواجهة الأمامية لتأكيد الدفع بدل الاعتماد الحصري على Webhooks — الأثر: تأكيد حجوزات لم يُدفع ثمنها فعلياً.

- سوء التعامل مع المناطق الزمنية (Timezones) بين Vendor وCustomer في مناطق جغرافية مختلفة.

### 14.2 الافتراضات

- يُفترض أن جميع Vendors ضمن نفس نطاق دولة/منطقة زمنية واحدة في مرحلة MVP.

- يُفترض استخدام Stripe في وضع Test فقط لأغراض هذا المشروع التدريبي، دون معالجة أموال حقيقية.

# 15. معايير القبول العامة (Acceptance Criteria)

يُعتبر المشروع جاهزاً للتسليم/التقييم النهائي عند تحقق كل ما يلي:

- لا يمكن إنشاء حجزين متعارضين لنفس Vendor تحت أي ظرف — بما في ذلك محاولات متزامنة (يجب اختبار هذا فعلياً بطلبات متوازية).

- لا يُؤكَّد أي حجز إلا بعد تأكيد فعلي من Stripe Webhook، وليس من استجابة الواجهة الأمامية.

- كل نقطة API محمية بفحص صلاحيات صحيح على مستوى الـ Backend (لا يمكن لعميل الوصول لبيانات Vendor آخر عبر تعديل الـ ID في الطلب — IDOR).

- كل كلمات المرور مشفّرة، ولا توجد أي أسرار (API keys) مكتوبة مباشرة في الكود (Hardcoded secrets).

- الواجهة تعمل بشكل صحيح وكامل بكلا اللغتين والاتجاهين (RTL/LTR).

- تغطية اختبارات لا تقل عن 70% في موديولات Auth وBooking وPayments، مع نجاح كل الاختبارات في بيئة CI.

- توثيق API متاح وقابل للتجربة عبر Swagger UI.